                   
Na osnovi članka 74. St. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( “Narodne novine “ broj 68/18, 110/18 i 32/20  ) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik ,(„Službene novine“ Primorsko goranske županije broj 31/09,  33/09,15/13 i 25/13,2/18 , 37/18, 17/20, 32/20, 2/21 i 14/21 ) Općinski načelnik Općine Vrbnik ,podnosi Općinskom vijeću
IZVJEŠĆE O  IZVRŠENJU PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture iz članka 59.Zakona o komunalnom gospodarstvu za razdoblje siječanj –prosinac 2025.godine u Općini Vrbnik
Članak 1.
Ovim se Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2025. godini na području Općine Vrbnik, u skladu sa predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, koji se podrazumijevaju pod obavljanjem komunalnih djelatnosti:
1. održavanje nerazvrstanih cesta,
2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,
3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,
4. održavanje javnih zelenih površina,
5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
6. održavanje groblja i krematorija unutar groblja,
7. održavanje čistoće javnih površina,
8. održavanje javne rasvjete
Ovim se programom utvrđuje opis i opseg poslova održavanja sa procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa sa naznakom izvora financiranja.
Članak 2.
Sredstva za ostvarivanje Programa izvršena su u iznosu od 366.968,76 eur-a, a osigurana su iz sljedećih izvora:
1. prihodi od komunalne naknade                          - 180.738,19 eur-a,
2. naknada od konc.odobrenja                               -    16.646,25 eur-a,
4. turistička  pristojba                                               -    27.942,16 eur-a,
5. prihodi od CATV-a                                                 -      6.935,76 eur-a,
6. grobna naknada                                                    -       5.372,78 eur-a,
7.najam poslovnog prostora                                   -     15.202,77 eur-a,
8. ostale pristojbe i naknade                                  -     51.600,72 eur-a,
9. ostali prihodi                                                        -       62.530,13 eura.             

Članak 3.
Sredstva za ostvarivanje Programa rasporedit će se za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture, i to:

1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
(košnja trave i korova uz nerazvrstane ceste, održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije, sanacija udarnih rupa, sanacija nogostupa ,uređenje cesta i puteva , asfaltiranje cesta)      - UKUPNO UTROŠENO:120.755,03 EUR-A
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	PROCJENA ZA 2025
	IZVOR FINANCIRANJA 
	IZVRŠENJE 

	UREĐENJE NC VRBNIK, RISIKA I GARICA

	85.000,00
	Komunalna naknada


	69.154,31


	OSTALO ODRŽAVANJE NER.CESTA, PROMETNE SIGNAIZACIJE, PODIZNI STUPIĆI, SANACIJA UDARIH RUPA
	55.000,00
	Ostale pristojbe i naknade
	51.600,72

	UKUPNO:
	140.000,00
	
	120.755,03




2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORIM VOZILIMA  UKUPNO UTROŠENO: 16.646,25 EUR-A

	
	PROCJENA ZA 2025
	IZVOR FINANCIRANJA 
	IZVRŠENJE

	ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE PLAŽA
(KD VERBENA)

	25.000,00
	Naknad.od konc. Odob.

	16.646,25

	UKUPNO:
	25.000,00
	
	16.646,25





3. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA  UKUPNO UTROŠENO: 42.998,69  EUR-A

	
	PROCJENA ZA 2025
	IZVOR FINANCIRANJA 
	IZVRŠENJE

	ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA 
(LUMIN , KRK)



	43.000,00


	Turistička pristojba
Ostali prihodi



	27.942,16
15.056,53
UKUPNO:42.998,69

	UKUPNO:
	43.000,00
	
	42.998,69






4. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA , UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE
UKUPNO UTROŠENO:57.152,26  EUR-A

	
	PROCJENA ZA 2025
	IZVOR FINANCIRANJA 
	IZVRŠENJE

	ODRŽAVANJE ZGRADA
	40.000,00
	Najam posl.prostora
Ostali prihodi
	15.202,77
19.742,36
UKUPNO:34.945,13

	ODRŽAVANJE KABLOVSKOG SUSTAVA
	12.300,00
	Prihodi od CATV-a
Komunalna naknada


	6.935,76
3.853,72
UKUPNO:10.789,348

	OSTALE USLUGE ODRŽAVANJA
	14.000,00
	Ostali prihodi
	11.417,65

	UKUPNO:
	66.300,00
	
	57.152,26





5. ODRŽAVANJE GROBLJA UKUPNO UTROŠENO: 18.944,55 EUR-A

	
	PROCJENA ZA 2025
	IZVOR FINANCIRANJA 
	IZVRŠENJE

	ODRŽAVANJE GROBLJA 
(KD VERBENA , VRBNIK)

	4.000,00
	Grobna naknada


	3.303,30

	UREĐENJE MJESNIH GROBLJA VRBNIK,RISIKA I GARICA
	18.000,00
	Grobna naknada
Komunalna naknada
	2.069,48
13.571,77
UKUPNO:15.641,25

	UKUPNO:
	22.000,00
	
	18.944,55



6. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA UKUPNO UTROŠENO:45.558,56 EUR-A

	
	PROCJENA ZA 2025
	IZVOR FINANCIRANJA 
	IZVRŠENJE

	OPSKRBA VODOM
	11.000,00
	Komunalna naknada
	7.054,55

	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA 
(KD VERBENA,VRBNIK)
	35.000,00
	Komunalna naknada
Ostali prihodi
	14.103,16
16.313,59
UKUPNO:30.416,75


	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA
	6.000,00
	Komunalna naknada

	8.087,26


	UKUPNO:
	52.000,00
	
	45.558,56











7. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE UKUPNO UTROŠENO:64.913,42 EUR-A

	
	PROCJENA ZA 2025
	IZVOR FINANCIRANJA 
	IZVRŠENJE

	ODRŽAVANJE .JAVNE RASVJETE (PONIVE EKO OTOK KRK, KRK)
	15.000,00
	Komunalna naknada
	11.374,89


	ELEKTRIČNA ENERGIJA-.JAVNA RASVJETA
	55.000,00
	Komunalna naknada

	53.538,53


	UKUPNO:
	70.000,00
	
	64.913,42






Članak 4.
Ovo izvješće objavit će se u Službenim novinama PGŽ i na mrežnim stranicama Općine Vrbnik www.opcina-vrbnik.hr
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