Na osnovi članka 74. St. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( “Narodne novine “ broj 68/18, 110/18 i 32/20  ) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik ,(„Službene novine“ Primorsko goranske županije broj 31/09,  33/09,15/13 i 25/13,2/18 , 37/18, 17/20, 32/20, 2/21 i 14/21 ) Općinski načelnik Općine Vrbnik ,podnosi Općinskom vijeću

IZVJEŠĆE O  IZVRŠENJU PROGRAMA

održavanja komunalne infrastrukture iz članka 59.Zakona o komunalnom gospodarstvu za razdoblje siječanj –prosinac 2025.godine u Općini Vrbnik

Članak 1.

Ovim se Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2025. godini na području Općine Vrbnik, u skladu sa predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, koji se podrazumijevaju pod obavljanjem komunalnih djelatnosti:

1. održavanje nerazvrstanih cesta,

2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,

3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,

4. održavanje javnih zelenih površina,

5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,

6. održavanje groblja i krematorija unutar groblja,

7. održavanje čistoće javnih površina,

8. održavanje javne rasvjete

Ovim se programom utvrđuje opis i opseg poslova održavanja sa procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa sa naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Sredstva za ostvarivanje Programa izvršena su u iznosu od 366.968,76 eur-a, a osigurana su iz sljedećih izvora:

1. prihodi od komunalne naknade                          - 180.738,19 eur-a,

2. naknada od konc.odobrenja                               -    16.646,25 eur-a,

4. turistička  pristojba                                               -    27.942,16 eur-a,

5. prihodi od CATV-a                                                 -      6.935,76 eur-a,

6. grobna naknada                                                    -       5.372,78 eur-a,

7.najam poslovnog prostora                                   -     15.202,77 eur-a,

8. ostale pristojbe i naknade                                  -     51.600,72 eur-a,

9. ostali prihodi                                                        -       62.530,13 eura.

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje Programa rasporedit će se za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture, i to:

- ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

(košnja trave i korova uz nerazvrstane ceste, održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije, sanacija udarnih rupa, sanacija nogostupa ,uređenje cesta i puteva , asfaltiranje cesta)      - UKUPNO UTROŠENO:120.755,03 EUR-A

|  | PROCJENA ZA 2025 | IZVOR FINANCIRANJA | IZVRŠENJE |
| --- | --- | --- | --- |
| UREĐENJE NC VRBNIK, RISIKA I GARICA | 85.000,00 | Komunalna naknada | 69.154,31 |
| OSTALO ODRŽAVANJE NER.CESTA, PROMETNE SIGNAIZACIJE, PODIZNI STUPIĆI, SANACIJA UDARIH RUPA | 55.000,00 | Ostale pristojbe i naknade | 51.600,72 |
| UKUPNO: | 140.000,00 |  | 120.755,03 |

- ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORIM VOZILIMA  UKUPNO UTROŠENO: 16.646,25 EUR-A

|  | PROCJENA ZA 2025 | IZVOR FINANCIRANJA | IZVRŠENJE |
| --- | --- | --- | --- |
| ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE PLAŽA (KD VERBENA) | 25.000,00 | Naknad.od konc. Odob. | 16.646,25 |
| UKUPNO: | 25.000,00 |  | 16.646,25 |

- ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA  UKUPNO UTROŠENO: 42.998,69  EUR-A

|  | PROCJENA ZA 2025 | IZVOR FINANCIRANJA | IZVRŠENJE |
| --- | --- | --- | --- |
| ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA (LUMIN , KRK) | 43.000,00 | Turistička pristojba Ostali prihodi | 27.942,16 15.056,53 UKUPNO:42.998,69 |
| UKUPNO: | 43.000,00 |  | 42.998,69 |

- ODRŽAVANJE GRAĐEVINA , UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

UKUPNO UTROŠENO:57.152,26  EUR-A

|  | PROCJENA ZA 2025 | IZVOR FINANCIRANJA | IZVRŠENJE |
| --- | --- | --- | --- |
| ODRŽAVANJE ZGRADA | 40.000,00 | Najam posl.prostora Ostali prihodi | 15.202,77 19.742,36 UKUPNO:34.945,13 |
| ODRŽAVANJE KABLOVSKOG SUSTAVA | 12.300,00 | Prihodi od CATV-a Komunalna naknada | 6.935,76 3.853,72 UKUPNO:10.789,348 |
| OSTALE USLUGE ODRŽAVANJA | 14.000,00 | Ostali prihodi | 11.417,65 |
| UKUPNO: | 66.300,00 |  | 57.152,26 |

- ODRŽAVANJE GROBLJA UKUPNO UTROŠENO: 18.944,55 EUR-A

|  | PROCJENA ZA 2025 | IZVOR FINANCIRANJA | IZVRŠENJE |
| --- | --- | --- | --- |
| ODRŽAVANJE GROBLJA (KD VERBENA , VRBNIK) | 4.000,00 | Grobna naknada | 3.303,30 |
| UREĐENJE MJESNIH GROBLJA VRBNIK,RISIKA I GARICA | 18.000,00 | Grobna naknada Komunalna naknada | 2.069,48 13.571,77 UKUPNO:15.641,25 |
| UKUPNO: | 22.000,00 |  | 18.944,55 |

- ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA UKUPNO UTROŠENO:45.558,56 EUR-A

|  | PROCJENA ZA 2025 | IZVOR FINANCIRANJA | IZVRŠENJE |
| --- | --- | --- | --- |
| OPSKRBA VODOM | 11.000,00 | Komunalna naknada | 7.054,55 |
| ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA (KD VERBENA,VRBNIK) | 35.000,00 | Komunalna naknada Ostali prihodi | 14.103,16 16.313,59 UKUPNO:30.416,75 |
| DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA | 6.000,00 | Komunalna naknada | 8.087,26 |
| UKUPNO: | 52.000,00 |  | 45.558,56 |

- ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE UKUPNO UTROŠENO:64.913,42 EUR-A

|  | PROCJENA ZA 2025 | IZVOR FINANCIRANJA | IZVRŠENJE |
| --- | --- | --- | --- |
| ODRŽAVANJE .JAVNE RASVJETE (PONIVE EKO OTOK KRK, KRK) | 15.000,00 | Komunalna naknada | 11.374,89 |
| ELEKTRIČNA ENERGIJA-.JAVNA RASVJETA | 55.000,00 | Komunalna naknada | 53.538,53 |
| UKUPNO: | 70.000,00 |  | 64.913,42 |

Članak 4.

Ovo izvješće objavit će se u Službenim novinama PGŽ i na mrežnim stranicama Općine Vrbnik www.opcina-vrbnik.hr

KLASA: 400-01/24-01/66

URBROJ:2170-36-07-01-26-1

VRBNIK,16.03.2026.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE VRBNIK

DRAGAN ZAHIJA